|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**САЛАУАТ РАЙОНЫ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ****МӨРСӘЛИМ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ** | Салаватский | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРСАЛИМКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****САЛАВАТСКИЙ РАЙОН** |
| 452485 , Мөрсәлим ауылы, Төзөүселәр урамы, 15 йорт тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 | 452485, с.Мурсалимкино, ул. Строительная , д 15 тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |

 **Қ А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 17 » март 2015 йыл № 26 « 17 » марта 2015 года**

О пропуске весеннего половодья на

территории сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет

 В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет, во исполнение постановления Администрации муниципального района Салаватский район от 27 февраля 2015 № 286

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии.
2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску половодья.
3. Создать аварийную бригаду по проведению противопаводковых работ.
4. Рекомендовать ООО «Теполоводоканал» (Гильметдинов А.А.) обеспечить проверку к пропуску весеннего половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега мостовых пролетов. Взять на контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений.
5. УУП Садыкову Р.Ю. обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сохранность товарно- материальных ценностей.
6. МСУБ (Алибаева Р.А.) в случае необходимости организовать медицинскую помощь пострадавшим, обеспечить запас медикаментов.
7. Руководителям предприятий и организаций в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство. График дежурства предоставить в администрацию СП Мурсалимкинский сельсовет.
8. Руководителям организаций и предприятий выделить транспорт на проведение эвакуационных и ремонтных работ в период пропуска весеннего половодья: ООО «ПК Синтезхим» - Камаз, УПП филиал ОАО «Башкиравтодор» - Камаз, ООО «Тепловодоканал» - ЮМЗ-6, Мурсалимкинский участок РО Башкирии «Башнефть-Розница» - погрузчик фронтальный ТО-18БЗ.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения А.Я. Садыков

 Утвержден постановлением

главы сельского поселения

 Мурсалимкинский сельсовет от 17 марта 2015 года № 26

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Садыков А.Я. – глава сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет;

Гильметдинов А.А. – директор ООО «Тепловодоканал»;

Файзуллин А.М. – директор Мурсалимкинский участок РО Башкирии «Башнефть-Розница»;

Ишмухаметов Ф.М. - начальник базы УПП-филиал ОАО «Башкиравтодор»;

Нурыев А.Г. - директор ООО «Салаватский лес»;

Алибаева Р.А. – зав. Мурсалимкинской сельской УБ;

Садыков Р.Ю. – УУП;

Гарейшина Р.Р. - директор МОБУ СОШ с. Мурсалимкино.

 Утвержден

 постановлением главы сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет

 от 17 марта 2015 года № 26

СОСТАВ

аварийной бригады по проведению противопаводковых работ в период пропуска весеннего половодья 2015 года

1. Садыков Р.Ю. - УУП
2. Шаяхметов А.С.- водитель администрации СП
3. Исламов А.Б. – ООО «Тепловодоканал»
4. Плеханов С.Ф. – МОБУ СОШ с. Мурсалимкино
5. Музафин Р.Р.- оператор Мурсалимкинский детский сад
6. Ягудин А. –УПП- филиал ОАО «Башкиравтодор»
7. Ишмухаметов А.М.- УПП- филиал ОАО «Башкиравтодор»

8. Хамидуллин Х. – Мурсалимкинский участок РО Башкирии «Башнефть-Розница»;

## Приложение

 Утвержден

 постановлением главы

 сельского поселения

Мурсалимкинский сельсовет

 от 17 марта 2015 года № 26

 ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения в 2015 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятия | Срок исполне-ния | Исполнители |
| 1. | Образование противопаводковых комиссий сельских поселений и организаций, утверждение планов мероприятий | к 17 марта 2015 года | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролётов. | с 20 марта2015 годапостоянно | КЧС района, (по согласованию), глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  с 23 марта 2015 года |  КЧС района, глава СП (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Определение населённых пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ. | к 24 марта 2015 года |  КЧС района,  (по согласованию), глава СП |
| 5 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно – спасательных бригад к месту проведения работ | на период половодья | ОМВД по Салаватскому району (по согласованию) |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа. | с 18 марта 2015 года | КЧС района, (по согласованию), Администрация СП, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создание на время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне подтопления. | до 20 марта 2015 года | Администрация СП, руководители организаций и предприятий (по согласованию).  |
| 8 | Обеспечение связи с населёнными пунктами района | с 17 марта2015 года | ОАО «Башин-формсвязь» Малоязовский РУС (по согласованию), |
| 9 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде- миологических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | на период половодья | ТО ТУ Роспотребнадзор (по согласованию),  |
| 10 | Организация работы по сбору и обобщению информации при прохождении паводка 2015 года с представлением данных об ущербе.  | до 30 мая 2015 года | КЧС района (по согласованию),  Администрация СП  |

#  Управляющий делами А.Р. Закирова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**САЛАУАТ РАЙОНЫ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ****МӨРСӘЛИМ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ** | Салаватский | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРСАЛИМКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****САЛАВАТСКИЙ РАЙОН** |
| 452485 , Мөрсәлим ауылы, Төзөүселәр урамы, 15 йорт тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 | 452485, с.Мурсалимкино, ул. Строительная , д 15 тел. (34777) 2-43-32, 2-43-65 |

 **Қ А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 6 » апрель 2015 йыл № 29/1 « 6 » апреля 2015 года**

О внесении изменений в Постановление от 17.03.2015 года № 26

“О пропуске весеннего половодья

на территориии сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет»

 Во исполнение протеста прокуратуры от 01.04.2015 года на № 4д-2015 на постановление от 17.03.2015 года № 26 «О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет, в целях приведения в соответствие постановления с действующим законодательством, Администрация сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в Постановление от 17.03.2015 года № 26 «О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет» добавив в пункт 5, пункт 6, пункт 7, пункт 8 Постановления слова «Рекомендовать».

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения А.Я. Садыков